## Slide 1: 2-2 業務標準化のアプローチ

## Slide 2: １．本講義の学習目標
業務標準化の必要性と、自治体内及び自治体間での業務標準化の方法（類型）について理解する。
具体的な事例をもとに、業務標準化、特にカスタマイズ最小化の進め方やノウハウを理解できる。
ＲＦＩによる業務適合度の評価の進め方、その際のフィット＆ギャップ分析について理解できる。
情報政策部門と業務主管部門を中心に行う有償カスタマイズの検討について理解できる。
Notes: 1

## Slide 3: ２．本講義の構成
標準化の必要性
業務標準化の類型
  自治体内の標準化
  自治体間の標準化
  標準化の事例
カスタマイズ最小化の手順
（新潟県柏崎市におけるカスタマイズ最小化の事例から）
  ガイドラインの策定
  提案募集における業務適合度の評価（フィット＆ギャップ分析）
カスタマイズを最小化するために
Notes: 2

## Slide 4: ３．本講義の範囲
1-1 推進体制の立ち上げ
・合意形成、推進組織の形態、規約等の整備、役割分担、検討の予算
1-2 現行システム概要調査
・現行システム内容、契約関連、経費、現行課題
1-3 導入計画の策定
・基本方針、対象範囲、クラウド形態、体制、費用負担、計画等策定
2-1 現行業務・システムの棚卸し
・システムの把握、業務分析、改善要望
2-2 業務標準化の検討
・自治体間の業務プロセスの分析、カスタマイズ率を下げるための分析（ＦＩＴ&GAP等）
2-3 条例・規則等の影響調査・改正
・事務分掌（組織）、帳票・各種申請様式
2-4 新システム調達仕様書の作成
・各種要件定義（機能・帳票・基盤・data移行・外部連携・保守）
2-5 ベンダ選定、契約締結
・選定委員会設置要綱、評価基準、契約書・SLA
3-1 システム設計
・2-4の要件個々における設計の実施、テスト、研修計画
3-2 データ移行
・作業分担、中間ファイルレイアウト、データクレンジング
3-3 テスト、研修
・運用テスト、操作者研修の実施
4-1 サービスレベル評価
・SLAに基づく評価の定期的な実施
4-2 法制度改正対応
・機能強化／改修に係る適用評価、費用調整
4-3 サービス継続・切替
・サービス継続・切替の判断の実施
本研修の対象
Phase 0 事前検討
Phase 1
計画立案
Phase 2
仕様検討・調達
Phase 3
導入・移行
Phase 4
運用
Phase2
本研修の対象外
ベンダ等に依頼する範囲
Notes: ページタイトル：
３．本講義の範囲
◆このページのポイント
クラウド導入のプロセスのなかでの本講義の内容の関連性について理解してもらう。
◆説明手順
所用時間：１分
・クラウド導入については3-2の講義で全体的な説明がされている。
・本講義はクラウド導入の手順のなかで、図の赤枠で示される部分に関連している。
◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）
特になし。
◆受講者への確認事項
特になし。

## Slide 5: ４．標準化の必要性 ～パッケージの活用～
パッケージ製品の登場・普及により、パッケージ製品の機能を活用し、カスタマイズを最小限にすることがシステム経費削減に直結
業務の標準化（≒パッケージで取り入れられている一般的な業務フローに合わせる）によりカスタマイズを最小化
業務に合わせたオーダーメイド
競争や機能削減により
開発及び運用保守の 費用をどう抑えるか？
パッケージ製品の活用
経費削減の
ポイント
カスタマイズを抑え、 パッケージの機能にどう
あわせるか？
経費削減の
ポイント
従来
今後
パッケージが有している機能の範囲で利用する。
価格は基本的に決まっている。
カスタマイズの有無及び量は直接的なコスト要因となる。
必要な機能を対象として、設計に基づいて整備する。
価格は工数をもとに案件毎に決まる。
機能の複雑さや量が直接的なコスト要因となる。
標準化
Notes: ページタイトル：
４．標準化の必要性
◆このページのポイント
標準化、とくにパッケージ製品のカスタマイズ最小化について、必要性を理解してもらう。
◆説明手順
所用時間：２分
・業務標準化は手段であり、目的ではない。何のために業務標準化を行うのかを明確化することが重要である。
・機能の量や複雑さが直接的なコストアップの要因となる。カスタマイズを加えることにより、初期の構築費用だけでなく、稼働後の法改正対応等によるシステム改修の際の費用も増加させることになる。
・従来はパッケージにカスタマイズを加えることが当たり前であったが、近年はパッケージの機能が向上するとともに、柔軟性や拡張性も格段に上がってきた。これにより、カスタマイズを最小限に抑えること、すなわちノンカスタマイズでのパッケージ導入を指向する自治体が増えている。
◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）
特になし。
◆受講者への確認事項
特になし。
4

## Slide 6: ４．標準化の必要性 ～番号法対応～
第九条（第一項）
別表１に掲げる事務処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて、個人情報を効率的に検索、管理するのに必要な限度で「個人番号」を利用することができる。
個人番号の利用（別表１）
「個人番号」は別表１の範囲で利用が許されている
特定個人情報の提供（別表２）
「個人番号」は別表２の範囲で提供が許されている
第十九条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない
第七項 ： 別表２に揚げられているもの
番号法において、特定個人情報を利用できる事務は定められているため、標準化を
進める上での対象事務として考えることができる
Notes: ページタイトル：
４．標準化の必要性～番号法対応～
◆このページのポイント
番号法における別表事務を標準化の契機とする。
◆説明手順
所用時間：２分
・番号法では別表1（庁内連携）および別表２（団体間連携）が示されており、前者は利用、後者は提供とされている。
・利用及び提供は厳しく制限されている。
◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）
特になし。
◆受講者への確認事項
特になし。
5

## Slide 7: ５．業務標準化の類型 （その１：自治体内の標準化）
 | 区分 | 類型 | 説明 | 主な事例 | 本研修での参考
自治体内標準化 | 業務面 | ①業務定型化 | 同じ業務にもかかわらず、属人的に行われている業務を定型化 | ・事務処理要領、ガイドライン等 | ・住民視点の行政サービス提供に向けた業務分析手法
 |  | ②業務共通化 | 複数の業務で共通に行われている事務処理を共通化 | ・総合窓口 ・税・料の収滞納の一元化 ・OCR読取の一元化 ・自治体EA | ・住民視点の行政サービス提供に向けた業務分析手法 ・住民視点の窓口サービス ・本テキスト事例紹介②（埼玉県川口市）
 | システム面 | ③システム共通化 | 複数のシステムで共通に行われているシステム処理を共通化 | ・電子決裁基盤 ・職員認証基盤 | 
 |  | ④カスタマイズ最小化 | 業務をパッケージに合わせる | ・パッケージのノンカスタマイズ導入 | ・本テキスト事例紹介③（新潟県柏崎市）
Notes: ページタイトル：
５．業務標準化の類型（その１：自治体内の標準化）
◆このページのポイント
業務標準化（自治体内）の類型について理解してもらう。
◆説明手順
所用時間：５分
・一口に業務標準化といっても、多くの類型がある。業務標準化であることを意識しないで、実際に取り組んでいる例も多いと思われる。
・このスライドでは、自治体内での標準化の類型を示している。次のページでは、自治体間の標準化について示している。
・自治体内の標準化については、業務面とシステム面に分けられる。業務面では、まず業務定型化があげられる。これは同じ業務にもかかわらず、属人的に行われている業務を定型化するものであり、各種の事務処理要領やガイドライン類がこれにあたる。これについては多くの自治体が実際に行っている。
・次に業務の共通化というものがある。これは複数の業務で共通に行われている事務処理を共通化するものであり、例えば総合窓口や収滞納の一元化等がある。自治体ＥＡも業務共通化の一例であり、のちほど埼玉県川口市における自治体ＥＡの事例を簡単に紹介する。
・システム面ではシステム共通化がある。これは複数のシステムで共通に行われているシステム処理を共通化するものであり、例えば電子決裁基盤を共通化したり、職員認証基盤を共通化したりといった取り組みがある。
・次にカスタマイズ最小化がある。これは業務をパッケージに合わせるというものである。本講義の後半で、新潟県柏崎市におけるカスタマイズ最小化の事例を詳しく紹介する。
・本講義では、業務標準化について具体的にどのような取り組みがあるのかを網羅的・体系的に理解した上で、自自治体における課題と照らしあわせ、どのような業務標準化が求められているのかをそれぞれ考えてもらいたい。
◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）
特になし。
◆受講者への確認事項
特になし。
6

## Slide 8: ５．業務標準化の類型 （その２：自治体間の標準化）
 | 区分 | 類型 | 説明 | 主な事例 | 本研修での参考
自治体間標準化 | 業務面 | ⑤業務共通化 | 複数の自治体で共通に行われている業務を共通化 契機として番号制度によるもの、自治体クラウドでのパッケージ導入によるものが考えられる。 | ・国・都道府県等の各種法令・ガイドライン ・番号制度 ①総務省平成25年度自治体クラウド推進事業による業務プロセスモデル ②地域情報プラットフォーム3.0 ・自治体クラウドにおけるパッケージ導入 | 本テキスト事例紹介① 北部九州情報化推進協議会
 |  | ⑥業務共同化 | 複数の自治体で共通に行われている業務を共同化 | ・総務事務センター ・業務アウトソーシング ・入札参加資格審査 | 
 | システム面 | ⑦システム共通化 | 複数の自治体で共通に行われているシステム処理を共通化 | ・APPLIC標準 ・SaaS、ASP ・中間標準レイアウト（データ移行） ・文字情報基盤 | ・地域情報プラットフォームの概要 ・円滑なデータ移行に向けた方策
 |  | ⑧システム共同化 | 複数の自治体で共通に行われているシステム処理を共同化 | ・自治体クラウド ・システム共同化（電子申請、電子入札、その他多数） | ・自治体クラウド導入の手順 ・本テキスト事例紹介 ④（長野県上田地域広域連合）
Notes: ページタイトル：
５．業務標準化の類型（その２：自治体間の標準化）
◆このページのポイント
業務標準化（自治体間）の類型について理解してもらう。
◆説明手順
所用時間：５分
・続いて、自治体間の業務標準化の類型を解説する。
・自治体内の業務標準化と同様、業務面とシステム面に区分される。
・業務面においては、まず業務共通化がある、これは複数の自治体で共通に行われている業務を共通化するものであり、一例として国・都道府県等の各種法令・ガイドラインがある。これは比較的多く行われているものであり、例えば健康診断のガイドライン等は各都道府県で策定されている。
・番号法においては自治体クラウドでのパッケージ導入が契機となる。
・つぎに業務共同化がある。これは複数の自治体で共通に行われている業務を共同化するものであり、一例として総務事務センターや業務アウトソーシング等がある。また入札参加資格審査を、都道府県や複数の自治体間で共同で行う等も多く行われている。
・システム面においては、まずシステム共通化がある。複数の自治体で同様に行われているシステム処理を共通化するものであり、APPLIC標準等もこれに当てはまる。また近年検討が行われている中間標準レイアウト（データ移行）や文字情報基盤もこれに属する取り組みといえる。
・次にシステム共同化がある。これは複数の自治体で共通に行われているシステム処理を共同化するものである。一例として自治体クラウドやシステム共同化の取り組み等がある。自治体クラウドも共同化の考え方を含んでおり、事例として、長野県上田地域広域連合における図書館システム共同化の事例を簡単に紹介する。
◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）
特になし。
◆受講者への確認事項
特になし。
7

## Slide 9: ５．業務標準化の類型 ～事例① 北部九州情報化推進協議会～
北部九州情報化推進協議会（飯塚市、直方市、大川市、大村市、うきは市、芦屋町、遠賀町 ）では自治体クラウド導入の際に各自治体の業務の標準化を推進
10万、5万、2万と規模の違う自治体間で標準化による共通化できる業務範囲の拡大
割り勘効果実質5％～20％を達成
同協議会資料より
Notes: ページタイトル：
５．業務標準化の類型 ～事例① 北部九州情報化推進協議会～
◆このページのポイント
北部九州情報化推進協議会の事例を通じて自治体EAについて理解してもらう。
◆説明手順
所用時間：４分
・項目を読み上げる。
・標準化部分が増えていることを説明する。
◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）
◆受講者への確認事項
特になし。
8

## Slide 10: ５．業務標準化の類型 ～事例② 埼玉県川口市（自治体ＥＡ）～
業務・システムを(1)政策・業務体系(BA)(2)データ体系(DA)(3)適用処理体系(AA)(4)技術体系(TA)の４つの階層に区分し、モデリングにより業務とシステムの現状（AsIs）と理想の姿（ToBe）を整理し、縦割りを排した全庁的な情報共有を図るもの。
川口市における平成17年度自治体ＥＡ事業の実施スケジュールと作業状況
自治体ＥＡにおける現状分析の例
自治体EAとは
自治体EAの狙い・・・ 住民満足度向上のためのIT改革と行政改革
実際に業務内容を洗い出す、"見える化"が大事
市長のインタビューから始めて、経営層、部長級・課長級、担当者まで参加
Notes: ページタイトル：
５．業務標準化の類型 ～事例① 埼玉県川口市（自治体EA）～
◆このページのポイント
埼玉県川口市の事例を通じて自治体EAについて理解してもらう。
◆説明手順
所用時間：４分
・ここからは、業務標準化の事例として３つの事例を紹介する。
・一つ目は埼玉県川口市における自治体ＥＡの事例である。
・川口市が考える自治体ＥＡの狙いは住民満足度向上である。経費削減よりも住民満足度に力点を置いている点が特徴である。
・業務標準化を行う際に、そもそも現状の業務の見える化ができていないために壁にぶつかることがある。川口市でも、業務の見える化から取り掛かっている。
・多くの自治体や政府でＥＡが整備されてきたが、作りっぱなしでメンテナンスされないまま倉庫にしまわれている例が少なくない。川口市の事例のポイントは、自治体ＥＡを実際に有効活用していることであり、そのためにはあらゆる部門とあらゆるレベル、すなわち市長から経営層、部課長級、担当者までが、自治体ＥＡに理解を示し取り組みに参加していることである。
◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）
川口市における自治体ＥＡ
（http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/04150006/04150006.html）
◆受講者への確認事項
特になし。
9

## Slide 11: ５．業務標準化の類型 ～事例③ 新潟県柏崎市（ノンカスタマイズ）～
新潟県柏崎市の紹介
  人口約９万人
  一般会計当初予算規模 約５２０億円、情報化関連経費 年間約１０億円
  市の職員数 約９００人 うち情報政策部門３人
基幹系システム更改の取り組み
  平成９年度にパッケージを導入。多くのカスタマイズをかけてきたため、２４年７月の住基法改正（外国人対応）までにはパッケージの入れ替えが必要に。
  平成２３年３月 ベンダ調達 （RKKコンピュータサービス） 平成２４年１月 一次稼働（住民情報、固定資産税等） 平成２４年１２月 二次稼働（税（固定資産税以外）、国保、福祉等）
  カスタマイズ最小化徹底を実践
    有償カスタマイズ件数 一次稼働業務 ０件、二次稼働業務 ４件
Notes: ページタイトル：
５．業務標準化の類型 ～事例② 新潟県柏崎市～
◆このページのポイント
新潟県柏崎市の事例を通じてカスタマイズ最小化について理解してもらう。
◆説明手順
所用時間：３分
・新潟県柏崎市は人口約９万人の都市であり、世界最大の原子力発電所が立地している。
・基幹系の業務について、平成９年度にパッケージを導入したが、多くのカスタマイズがかけられてきたことから、２４年７月の住基法改正・外国人対応までにパッケージの入れ替えを行うこととした。
・従来はA社のパッケージで稼働していたが、２３年３月にベンダ調達を実施して、新システムはRKKコンピューターサービスのパッケージが採用された。
・ここでカスタマイズ最小化の徹底を実践し、有償カスタマイズ件数について、一次稼働業務０件、二次稼働業務４件に抑えた。
・カスタマイズ最小化は、業務標準化の中でも特に重要であることから、本講義の後半で柏崎市の事例について詳しく紹介する。
◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）
特になし。
◆受講者への確認事項
特になし。
10

## Slide 12: ５．業務標準化の類型 ～事例④ 長野県上田地域広域連合（システム共同化）～
上田地域公共図書館情報ネットワーク「エコール」
システム共同化により、住民サービス向上を目指した事例
上田市､東御市､坂城町､青木村､長和町の５市町村が参加
インターネット図書検索サービス、共通利用者カード発行、どこでも図書予約・貸出・返却可
番号制度、個人番号カード により、こうしたサービスを 行いやすくなる可能性も
Notes: ページタイトル：
５．業務標準化の類型 ～事例③ 長野県上田地域広域連合（システム共同化）～
◆このページのポイント
長野県上田地域広域連合の図書館システム共同化の事例を通じてシステム共同化について理解してもらう。
◆説明手順
所用時間：４分
・長野県の上田市、東御市（とおみし）等５市町村が、図書館システムを共同化し、エコールというシステムを運用している。
・この事例のポイントは、住民サービス向上を目指した点である。システム共同化というとコスト削減や業務の効率化・合理化を目的とする場合が多いが、住民サービス向上の観点からもシステム共同化を検討すべきである。
・エコールでは、参加図書館の蔵書の全検索、共通利用者カードの発行、他の図書館にある蔵書の予約・貸出・返却等を実現している。単一の図書館では蔵書が少なくても、図書館システムを共同化することにより、バーチャルな大規模図書館を実現している。
・番号制度、個人番号カードが導入されると、こうしたサービスを行いやすくなるというメリットがある。
◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）
上田地域図書館情報ネットワーク図書検索システム エコール
（http://www.echol.gr.jp/）
◆受講者への確認事項
特になし。
11

## Slide 13: ６．自治体クラウドでの業務標準化の例 ～北部九州情報化推進協議会 業務標準クラウドの導入～
地域情報プラットフォーム準拠ベンダー製品による実施
  地域情報プラットフォーム準拠製品から選定することで、アプリケーション間でのインタフェース標準化を前提とすることができる。 ⇒カスタマイズ対象外となったことで機能を別途整備する場合にも有効
＜地域情報プラットフォームにおける準拠登録制度の概要＞
  パッケージベンダが、自社の製品が「地域情報プラットフォーム標準仕様書」に準拠していることを確認し、その結果を一般財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）に登録する制度。
  この制度は、対応製品の調達にあたる 地方自治体等へ、広く対応製品に 関する情報を発信することを目的とした もの。
  登録申請した製品の情報は、 APPLICのWebサイトへ登録され、 公開されている。 調達者（地方自治体）は、この情報を 確認することで、自らが求める製品に 関する情報を迅速に取得できる。
出典）一般財団法人全国地域情報化推進協会（APPLIC）ホームページ
製品ベンダ他
調達者
主体者（APPLIC）
プラットフォームに準拠
しているかどうかを確認
①標準仕様とプラットフォーム準拠確認チェックリスト
②プラットフォーム準拠したことを登録申請
③公表（ホームページ等）
④公表 （ニュースリリース等）
Notes: ページタイトル：
６．自治体クラウドでの業務標準化の例 ～北部九州情報化推進協議会 業務標準クラウドの導入～
◆このページのポイント
地域情報プラットフォーム準拠ベンダー製品を採用した事例紹介の前に、準拠製品の選択をすることの意義の説明
◆説明手順
所用時間：２分
・カスタマイズ最小化を実現する上で、地域情報プラットフォーム準拠製品の中からパッケージを選定することが肝要である。準拠製品を選定することにより、アプリケーション間でのインタフェース標準化を前提とすることができるようになり、例えばカスタマイズ対象外となったことで機能を別途整備する場合にも有効である。
・地域情報プラットフォームにおける準拠登録制度の概要を図に示す。基本的にはパッケージが「地域情報プラットフォーム標準仕様書」に準拠していることを確認してAPPLICに登録する制度である。
・登録申請した製品の情報は、APPLICのWebサイトに登録・公開されるため、調達時等に活用することができる。柏崎市の例のように、APPLIC準拠製品を指名しての競争入札を行うこと等が考えられる。
◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）
特になし。
◆受講者への確認事項
特になし。
12

## Slide 14: ６．自治体クラウドでの業務標準化の例 ～北部九州情報化推進協議会 業務標準クラウドの導入～
北部九州情報化推進協議会
福岡県飯塚市,直方市,大川市,うきは市,遠賀町,芦屋 町, 長崎県大村市
導入目的
  他団体との業務標準化及びクラウド導入に取り組むことにより
  システム導入費・運用経費・法改正対応改修費等のコスト削減
  カスタマイズが削減されるためシステム障害が減少
  事務の見直しに伴う行財政改革及び市民サービスの向上
  外部データセンターを活用した災害時の業務継続・データ保全（BCP対策）
業務標準化クラウド導入の条件
  標準化クラウド導入にあたり、業務標準化(運用の見直し)に取り組むことを各自治体の政策（トップダウン）として掲げ、リプレースのタイミングに合わせ庁内周知（庁議・所属長会・キックオフ等）を図り、プロジェクト体制を整備することを条件とする
プロジェクト体制
  導入自治体における電算部門要員の中から１名以上を導入自治体側管理者として配置し、標準化クラウド導入に関する当該自治体業務主幹部門の調整・指示・取りまとめ等及び関連業者との調整、連携、その他必要な業務を行うもの
Notes: ページタイトル：
６．自治体クラウドでの業務標準化の例～北部九州情報化推進協議会の例～
◆このページのポイント
北部九州情報化推進協議会の概要と、「業務標準化クラウド」
◆説明手順
所用時間：２分
・北部九州情報化推進協議会の概要を説明
・導入目的、条件、プロジェクト体制について説明
・他団体との業務標準化およびクラウド導入に取り組んだことを強調
・自治体の政策とした事に留意
◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）
特になし。
◆受講者への確認事項
特になし。

## Slide 15: ６．自治体クラウドでの業務標準化の例 ～北部九州情報化推進協議会 業務標準クラウドの導入～
業務標準化クラウドの運営
標準化クラウド業務改善推進
  標準化クラウド運用を推進していく上での業務改善提案や、自治体からの改善要望の集約と必要に応じたヒアリングを行い、事務処理の改善を推進する
標準化クラウド資産の新規開発
  標準化クラウド運用を推進する自治体の共通する課題案件について、その解決にあたり必要なプログラム・帳票類等を「標準化クラウド資産」として新たに開発し、標準化クラウド環境に実装する
標準化クラウド資産の維持管理業務
  構成自治体が使用する基幹系業務システム領域において、実装されるプログラム類、帳票様式等の標準化クラウド資産を体系化し、その維持管理を行う
標準化クラウド新規加入自治体への業務改善推進
  新規に標準化クラウド運用を開始する自治体へのシステムリプレース作業に連動し、当該自治 体が標準化クラウド環境へ移行するために必要な事務改善の推進を行い、業務主管部署調整等 を含めた基幹系業務の標準化作業を実施する
標準化クラウド新規加入自治体への協議会資産の適用
  既存システム環境（自庁運用方式等）で使用していたプログラム類（オンライン、バッチ等）及び帳票様式（納付書、証明書、通知書、台帳 ）等に対して、標準化クラウド環境資産（プログラム及び帳票類等）を適用し、標準化クラウド運用への切替作業を実施する
Notes: ページタイトル：
６．自治体クラウドでの業務標準化の例～北部九州情報化推進協議会の例～
◆このページのポイント
「業務標準化クラウド」の運営方針について確認
◆説明手順
所用時間：２分
・項目に沿って読み上げる
・標準化という言葉が頭に着く意味は、複数団体が共同で行っているがゆえである。ということを示唆する
◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）
特になし。
◆受講者への確認事項
特になし。

## Slide 16: ６．自治体クラウドでの業務標準化の例 ～北部九州情報化推進協議会 業務標準クラウドの導入～
導入効果
自庁カスタマイズ導入に対し、標準化クラウド導入によるイニシャル・ランニング費用の削減
法改正等に係る改修費用の割勘効果による費用削減
自庁サーバー等光熱費（実例：サーバー１７台ラインプリンタ２台）・・・年間８０万円削減
帳票の標準化により共同発注の割り勘効果・・・割勘効果実質５％～２０％
自庁サーバー等を設置していたスペース（行政財産）の有効活用
サーバー等のハード部分を管理する必要が無いため、契約事務及び監視・障害対応に要する人件費（電算部門人件費）が削減される
業務標準化導入（事務改善）により、業務主幹課における事務効率の向上が期待され、効率的な行財政運営に寄与（組織見直しを含む行革効果 及び 業務主管課人件費削減）することが可能
協議会標準帳票
北部九州情報化推進協議会
Notes: ページタイトル：
６．自治体クラウドでの業務標準化の例～北部九州情報化推進協議会の例～
◆このページのポイント
「業務標準化クラウド」の効果について確認
◆説明手順
所用時間：２分
・項目に沿って読み上げる
・標準帳票を例示し、複数団体で共通帳票を作ることでコストメリットが高まることの強調をする
◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）
特になし。
◆受講者への確認事項
特になし。

## Slide 17: ７．カスタマイズを最小化するために（まとめ）
業務主管部門の理解 （何のための標準化？）
情報政策部門の役割、業務主管部門との力関係
業務の見える化ができていない
カスタマイズ最小化は絶対的な考え方ではない
  必要な箇所についてはカスタマイズし、利便性向上と、コスト適正化のバランスを取るのも一つの考え方
業務による利便性の差異
  例えば、住民情報系は、業務の差異が少ない。福祉系は業務の差異が大きい
Notes: ページタイトル：
７．カスタマイズを最小化するために（まとめ）
◆このページのポイント
カスタマイズ最小化に取り組む上での課題・留意点について理解してもらう。
◆説明手順
所用時間：４分
・カスタマイズ最小化を実現するためには、業務主管部門の理解と協力が不可欠である。業務主管部門の理解を得るためには、何のための標準化なのか、業務標準化の目的を明確にして共有することが肝要である。
・またカスタマイズ最小化を行う上で、情報政策部門の役割、あるいは業務主管部門との力関係が利いてくる。情報政策部門と業務主管部門が対等な関係にないと、カスタマイズ最小化を効果的に行えないケースもある。日頃より情報政策部門の役割を維持・強化していくよう心がけることが肝要である。
・カスタマイズ最小化を行う上で、業務の見える化ができていないことが障害となることがある。何も明文化されていないところから業務を見える化するのには、それなりの時間と作業負荷がかかる。業務の見える化ができていない場合、カスタマイズ最小化のスタートラインに立つまでに、業務の見える化に１、２年を要することもあるため、作業スケジュールの上で留意しておく必要がある。
・カスタマイズ最小化は絶対的な考え方ではない。業務主管部門が希望するカスタマイズをどんどんかけて、利便性向上とコスト適正化のバランスをとるのもシステム構築の一つの考え方である。財政面、住民サービス向上等、自治体の課題を踏まえながらカスタマイズ最小化が本当に必要なのか、本当に求められているのかといったこともしっかり考えてみるべきである。
・また業務により、自治体間の差異が比較的少ないものと比較的多いものがある。例えば住民情報系の業務は差異が比較的少なく、業務適合度の数値は高く出ることが多い。一方、福祉系の業務は比較的業務の差異が大きくなる。もともと自治体によって業務の差異が大きい業務を無理にノンカスタマイズで導入しようとすると利便性が極端に低下することもある。住民情報系の業務はカスタマイズ最小化を徹底する、福祉系の業務はカスタマイズをある程度容認する等、メリハリをつけることも考えられる。
◆補足事項（スライド未掲載のデータやファクト等）
特になし。
◆受講者への確認事項
特になし。
16

## Slide 18: ８．本講義のまとめ
あくまで目的を明確にした上で、カスタマイズの最小化が効果的であるかを判断する（業務標準化、カスタマイズ最小化は目的ではない）。
カスタマイズの最小化について、団体間、業務主管部門の十分な理解と協力を得るとともに、情報政策部門と業務主管部門との対等な関係を構築する。
業務標準化を進めるための、下地づくり（体制、方針等）が重要となる。
カスタマイズの最小化を徹底するためには、時間をかけて、じっくり取り組む必要がある。
Notes: 17